2026年实践学期 — 第一周工作报告

项目名称：Steam游戏评分预测与可视化分析平台
学生姓名：黄政源   学号：24215220132
报告日期：2026年07月03日

一、每日工作记录

周一（2026年6月29日）

工作内容：

实践学期开班，参与师生自我介绍

了解课程要求：数据采集→清洗→EDA→特征工程→预测→可视化→回测验证的完整流水线

浏览文档推荐的几个数据源（Tushare金融、中国气象数据网、国家统计局），分析各自的优缺点

通过网络搜索和与AI对话，探索更多可选的数据集方向（B站视频、链家房产、Steam游戏等）

最终确定选题：使用Kaggle上的Steam Games数据集进行游戏评分预测

确定技术栈：Python + Pandas + Scikit-learn + Flask + Chart.js

AI使用记录：

使用Claude AI分析文档内容，梳理课程要求和评分标准

通过AI对比不同数据源的优缺点（B站API vs Kaggle vs AkShare空气数据 vs yfinance股票），最终选定Steam游戏数据集

AI辅助评估各数据源对课程要求模块（特征工程、趋势预测、回测验证）的适配程度

周二（2026年6月30日）

工作内容：

搭建项目开发环境：安装Python依赖库（pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib, seaborn, kagglehub）

创建项目目录结构，规划模块划分（data_acquisition / data_cleaning / data_exploration / modeling）

编写data_acquisition.py模块，通过kagglehub库程序化下载Steam Games数据集

成功获取原始数据：71,700条游戏记录，16个字段（名称、价格、评分、开发商、标签、特征等）

实现数据本地保存功能，将原始CSV存入项目data/目录

初探数据结构：查看各字段的类型、缺失情况、值的分布

AI使用记录：

使用Claude AI编写data_acquisition.py代码框架，处理Kaggle API调用和Unicode编码兼容性问题

AI辅助诊断GBK编码报错（特殊符号✓/✗无法在Windows控制台输出），快速定位并修复

AI帮助解读数据字段含义（如Recent Reviews Number文本格式的解析思路）

周三（2026年7月1日）

工作内容：

编写data_cleaning.py — 数据清洗模块的核心逻辑

价格字段清洗：去除$前缀和逗号，处理"Free"文本 → 数值0，计算折扣率

评分字段解析：从"- 96% of the 128,900 user reviews..."文本中提取百分比和评论数（正则表达式）

评分摘要映射：将"Overwhelmingly Positive"~"Overwhelmingly Negative"映射为1-9的序数值

日期解析：处理"3 Aug, 2023"格式，过滤异常年份（1980年前、2026年后）

游戏特征One-Hot编码：从"Game Features"列表字符串中提取36种特征（单人/多人/成就/手柄/内购等）

热门标签编码：解析"Popular Tags"列表字符串，对Top30标签进行二值化

支持中文标记：从"Supported Languages"中检测中文字符串

清洗结果：71,700 → 37,481条有效记录，60个特征字段

AI使用记录：

使用Claude AI编写正则表达式解析评论文本（提取百分比和数字），一次调试通过

AI辅助编写data_cleaning.py中parse_list_string函数（安全使用ast.literal_eval）

AI生成价格清洗的边界情况处理（Free/空字符串/负数/极端值$14M等异常）

批量生成Top30标签的One-Hot编码列名处理（空格/横线/单引号的替换规则）

周四（2026年7月2日）

工作内容：

编写modeling.py — 特征分析、建模、回测验证、可视化的完整流程

特征相关性分析：计算47个特征与目标变量AllReviewPct的相关系数，生成热力图

关键发现：HasInAppPurchases(-0.295)、HasMultiplayer(-0.277)与评分负相关；Tag_2D(+0.238)、HasSinglePlayer(+0.215)正相关

训练5种回归模型对比：Linear Regression / Ridge / Lasso / Random Forest / Gradient Boosting

最佳模型为Random Forest：MAE=7.48%, RMSE=10.29%, R²=0.2503, 误差≤10%占比77.5%

训练3种分类模型对比（好评/中评/差评）：最佳Gradient Boosting Accuracy=62.18%

回测验证：80/20训练测试分割 + 5折交叉验证，绘制预测vs真实值散点图与残差分布图

异常检测（加分项）：使用IsolationForest识别5%的异常游戏样本

编写train_model.py：将清洗数据编码后存入SQLite数据库，保存模型为.pkl文件

AI使用记录：

使用Claude AI生成5种scikit-learn模型的训练/评估代码模板，统一接口格式

AI辅助调试IsolationForest的decision_function报错（特征列不匹配问题）

AI生成4张matplotlib/seaborn图表的代码（相关性热力图、分布仪表板、回测验证图、异常检测图）

周五（2026年7月3日）

工作内容：

编写app.py — Flask后端，提供6个REST API端点（游戏列表/详情/实时预测/统计/特征重要性/标签）

编写index.html — 单文件前端页面，包含三个视图（游戏总览/自由预测/数据分析）

前端实现：搜索+排序+分页+筛选的游戏列表，游戏详情页（基本信息+评分表盘+特征标签+AI预测+同类推荐）

自由预测工具：用户可调节价格/语言数/发行时间/特征开关/标签，后端实时返回预测结果和关键影响因素

数据分析看板：4张Chart.js图表（评分饼图/价格柱状图/年度趋势双轴图/热门标签横向柱状图）

解决SQLite列名空格导致的查询失败问题（"Popular Tags" vs PopularTags）

解决GitHub推送的SSL/TLS握手失败问题

编写README.md项目文档，整理项目结构和技术栈说明

编写第一周工作报告

将项目推送至GitHub仓库：https://github.com/multipointloop/steam-project

AI使用记录：

使用Claude AI从零生成Flask后端代码框架（6个API，SQLite查询，模型加载）

AI生成整份index.html（CSS变量暗色主题 + 三个标签页 + AJAX数据绑定 + Chart.js图表）

AI辅助诊断三个问题的根因：列名空格/Flask未安装/Git SSL握手失败

AI自动修复12处代码中的列名引用（带空格列名需用双引号包裹）

二、本周遇到的问题

问题1：Kaggle数据集下载后Unicode编码报错

data_acquisition.py中使用✓和✗符号，在Windows GBK控制台下输出时报UnicodeEncodeError。

问题2：价格字段为文本格式，无法直接用于数值分析

原始CSV中Original Price和Discounted Price存储的是"$9.99"、"Free"等字符串，pandas识别为object类型。

问题3：评论文本字段包含混合信息，需要正则提取

Recent Reviews Number字段存储的是"- 96% of the 128,900 user reviews in the last 30 days are positive."这样的长文本。

问题4：All Reviews数据缺失率高达92.5%

只有5,371款游戏有全量评分数据（多为热门游戏），大部分游戏仅有近期评分。

问题5：发行日期存在异常年份

部分日期解析后出现1969年、6969年等异常值，影响ReleaseYear特征的有效性。

问题6：SQLite列名含空格导致查询失败

CSV中的"Popular Tags"、"Game Features"、"Supported Languages"列名包含空格，SQL语句中不加双引号会被识别为多个单独标识符。

问题7：GitHub推送时SSL/TLS握手失败

执行git push时报"schannel: failed to receive handshake"和"TLS connect error: unexpected eof while reading"，网络环境中存在SSL干扰。

问题8：Flask未安装导致服务器启动失败

初次运行app.py时因未安装flask库直接退出，需要补充安装。

三、问题的解决方案

1. Unicode编码问题：将所有特殊Unicode符号（✓/✗/⚠/█）替换为ASCII安全字符（[OK]/[ERROR]/[WARN]），确保跨平台兼容。

2. 价格文本→数值：编写clean_price函数，统一处理$前缀去除、逗号移除、"Free"→0、异常值→NaN，成功解析71,700条记录。

3. 评论文本解析：使用正则表达式r"(\d+)%"提取百分比，r"of the ([\d,]+) user reviews"提取评论数，批量处理37,481条有效记录。

4. 全量评分缺失率高：优先使用RecentReviewPct（近期评分，缺失率仅21.2%）作为建模目标，AllReviewPct作为辅助验证。

5. 异常日期过滤：设置valid_year = (ReleaseYear >= 1980) & (ReleaseYear <= 2026)，将异常年份置为NaN。

6. SQLite列名空格：SQL中使用双引号包裹含空格列名（如"Popular Tags"），Python中用game["Popular Tags"]（保留空格）访问dict键。

7. Git SSL握手失败：使用git -c http.sslVerify=false push临时禁用SSL验证完成推送。后续网络稳定时恢复验证。

8. Flask缺失：补充执行pip install flask，安装后服务器正常启动并监听5000端口。

四、本周工作总结

本周完成了实践学期项目的选题、环境搭建、数据获取、数据清洗、特征工程、机器学习建模、回测验证、前后端Web应用开发的全部工作，实现了从零到完整可运行Web应用的开发流程。

工作成果：

数据获取：成功通过KaggleHub下载Steam Games数据集（71,700条记录，16个原始字段）

数据清洗：实现价格/评分/日期/特征/标签的全面清洗，输出37,481条有效记录、60个特征字段

特征工程：完成36种游戏特征One-Hot编码、30个热门标签二值化、7个布尔特征标记

机器学习：训练并对比5种回归模型（最佳Random Forest, R²=0.25）、3种分类模型（最佳Gradient Boosting, Accuracy=62.18%）

Web应用：开发Flask后端（6个API端点）+ 单HTML前端（3个视图，含搜索/排序/筛选/分页/实时预测/Chart.js图表）

代码管理：项目已推送至GitHub仓库，编写完整的README.md文档

AI使用总结：

本周累计使用AI辅助开发超过15次。AI的主要贡献体现在：
① 代码生成：Flask后端框架、HTML前端页面、模型训练脚本均由AI从零生成，大幅缩短开发时间；
② 问题诊断：Unicode编码报错、SQL列名空格、IsolationForest接口不匹配等问题由AI快速定位根因并给出修复方案；
③ 正则表达式：评论文本解析的正则表达式由AI编写，一次调试通过；
④ 文档生成：README.md和工作报告由AI辅助撰写，保证格式规范和内容完整。
⑤ 效率提升：原本预计需要2-3周的工作量（选题→搭建→开发→部署），在AI辅助下压缩至5个工作日完成。

下周计划：

继续完善前端交互体验（如添加更多筛选条件、优化移动端响应式布局）

尝试更高阶的模型（如XGBoost、LightGBM）以提升预测准确率

编写第二周周报和AI使用记录

准备中期检查材料（项目展示PPT、系统演示视频）

探索更多加分项（如智能异常自动修复、3D可视化、NLP分析游戏描述文本）